Sprint 1 Rétrospective

## Contexte

Le sprint s’est globalement bien déroulé avec un quart de l’ensemble des stories réalisé. A cause des problèmes sanitaires sociales qui touchent notre pays, l’équipe a eu du retard sur les différentes heures de travails planifié. Tous les membres de l’équipe étaient présents à la réunion de rétrospective. Etant le premier Sprint, l’équipe a mis en place le cadre de travail en installant Symfony et ses dépendances. L’équipe a mis en place l’interaction avec la base de données et la création de l’entity user avec son formulaire.

## Points positifs

L’équipe a souligné une très bonne volonté de l’ensemble des membres pour faire avancer le projet. Il y a globalement eu une bonne entente et un bon soutien des membres entre eux. L’équipe a en main plusieurs outils vu en cours de Synfony qui permettra de réaliser les différentes tâches du projet de façon efficace et avec des difficultés moindres.

## Points à améliorer

Quelques pistes d’amélioration ont été notées. Nous les avons priorisées par rapport à leur impact dans le bon fonctionnement de l’équipe et choisies de nous concentrer essentiellement sur la résolution du point le plus important (ordre décroissant) :

* Difficulté pour se réunir, trouver des moments pour les travaux de groupe (cause confinement, plusieurs projets en même temps, recherche de stage/alternance)
  + Se fixer un rendez-vous et indiquer ses disponibilités
  + fixer des créneaux le plus tôt possible pour permettre à chacun de s’organiser en amont.
* Communication à améliorer
  + Un outil dédié à la communication projet a été mis en place : Discord.